项目例会 · 纪要与行动表
演示数据，不代表真实团队或任务执行结果
原始材料
产品：本次先把注册流程做顺，报表功能下个阶段再评估。设计：我下一个工作日给注册页方案。研发：先确认短信接口，本周五给接入评估。产品：上线时间还没定，等方案和评估齐了再确认。
已决定
· 本阶段优先完善注册流程。
· 报表功能留待下一阶段评估。
待确认
· 上线日期尚未确定，需在方案与接入评估完成后确认。
行动表
	事项
	负责人
	时间
	状态

	提供注册页设计方案
	设计负责人
	下一工作日
	待推进

	确认短信接口并提交接入评估
	研发负责人
	本周五
	待推进

	确认上线日期
	待确认
	待确认
	等待前置材料



