# 项目例会 · 纪要与行动表

演示数据，不代表真实团队或任务执行结果

## 原始材料

产品：本次先把注册流程做顺，报表功能下个阶段再评估。设计：我下一个工作日给注册页方案。研发：先确认短信接口，本周五给接入评估。产品：上线时间还没定，等方案和评估齐了再确认。

## 已决定

- 本阶段优先完善注册流程。

- 报表功能留待下一阶段评估。

## 待确认

- 上线日期尚未确定，需在方案与接入评估完成后确认。

## 行动表

| 事项 | 负责人 | 时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提供注册页设计方案 | 设计负责人 | 下一工作日 | 待推进 |
| 确认短信接口并提交接入评估 | 研发负责人 | 本周五 | 待推进 |
| 确认上线日期 | 待确认 | 待确认 | 等待前置材料 |